Výzva k podání nabídek

a textová část zadávací dokumentace

Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“).

Zadavatel Město Český Těšín tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky.

Obsah

1.	Základní informace o veřejné zakázce	3

2.	Informace o lhůtách a místu podání nabídek	3

3.	Kontaktní osoba zadávacího řízení	3

4.	Dostupnost zadávací dokumentace	4

5.	Předmět veřejné zakázky	4

5.1.	Předmět veřejné zakázky	4

5.2.	Místo plnění	4

5.3.	Doba plnění	4

6.	předpokládaná hodnota	4

6.1.	Předpokládaná hodnota	4

7.	Prokázání splnění kvalifikace	4

7.1.	Základní způsobilost	4

7.2.	Profesní způsobilost	5

7.3.	Technická kvalifikace	5

7.4.	Prokazování splnění kvalifikace v nabídce	7

8.	Obchodní a platební podmínky	7

9.	Zpracování nabídkové ceny	7

10.	Hodnoticí kritéria	7

11.	Další požadavky zadavatele	8

11.1.	Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy	8

11.2.	Harmonogram	8

11.3.	Seznam poddodavatelů	9

12.	Požadavky na zpracování nabídky	9

12.1.	Obecné požadavky	9

12.2.	Struktura nabídky	10

13.	Lhůty, otevírání nabídek	10

14.	Další informace a výhrady	10

15.	Poskytnutí zadávací dokumentace	11

# Základní informace o veřejné zakázce

| Název veřejné zakázky: | Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Režim veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Název zadavatele: | Město Český Těšín |
| Adresa zadavatele: | Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |
| IČO/DIČ zadavatele: | 00297437/ CZ00297437 |
| Právní forma zadavatele: | 801 - Obec |
| Zastoupen: | Ing. Vít Slováček, starosta |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.tesin.cz/ |

# Informace o lhůtách a místu podání nabídek

| Místo pro podání nabídek: | Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |
| --- | --- |
| Zahájení zadávacího řízení: | 16. 6. 2017 |
| Lhůta pro podání nabídek: | 27. 6. 2017 v 9:00 hod |
| Další informace lze získat: | U kontaktní osoby zadávacího řízení |

# Kontaktní osoba zadávacího řízení

| Smluvní zástupce zadavatele: | Public Market Advisory s.r.o. |
| --- | --- |
| Kontaktní adresa: | Lipová 906/1, 602 00 Brno |
| IČO/DIČ: | 023 22 021 / CZ02322021 |
| Kontaktní osoba: | JUDr. Michal Šilhánek |
| Telefon: | +420 602 162 198 |
| E-mail: | m.silhanek@pmadvisory.cz |

Smluvní zástupce zadavatele se podílel na zpracování textové části zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném zadavatelem. Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli, vyjma podání nabídek, bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení.

# Dostupnost zadávací dokumentace

    - Tato výzva a editovatelné přílohy jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.tesin.cz/.

    - Kompletní projektová dokumentace bude poskytnuta těm účastníkům, kteří zašlou žádost na adresu: m.silhanek@pmadvisory.cz.

# Předmět veřejné zakázky

  - Předmět veřejné zakázky

    - Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele.

- Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla - stavby „Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované MK plan s.r.o dne 10/2015 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této zakázky.

    - Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách. Výše uvedené dokumenty tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace (dále „zadávací dokumentace“).

  - Místo plnění

    - Moravskoslezský kraj – kód NUTS CZ080

    - Město Český Těšín – kód ZÚJ 598933

  - Doba plnění

    - Zahájení: po podpisu smlouvy

    - Dokončení: max 270 kalendářních dnů

# předpokládaná hodnota

  - Předpokládaná hodnota

    - Předpokládaná hodnota činí 3.300.000 Kč bez DPH

# Prokázání splnění kvalifikace

  - Základní způsobilost

    - Způsobilým analogicky podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

      - byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

      - má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

      - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

      - má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

      - je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

    - Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice v nabídce předložením čestného prohlášení (lze využít vzorového prohlášení).

  - Profesní způsobilost

    - Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

    - Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

    - Splnění profesní způsobilosti analogicky dle § 77 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to pro obor dopravní stavby.

    - Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

  - Technická kvalifikace

    - Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace analogicky podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a d) zákona.

    - Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadovaná minimální úroveň:

5 stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let (obdobným charakterem se rozumí stavební práce spočívající v obdobných prací tak, jak jsou definovány v projektové dokumentaci). Každá z těchto stavebních prací obdobného charakteru musela dosáhnout alespoň 1 500 000 Kč bez DPH.

Součástí výše uvedených zakázek bylo alespoň:

- Zkušenost s realizací stavy s použitím zvláštního zakládání (mikropiloty) v rozsahu 500.000 Kč bez DPH;

- Zkušenost s realizací stavby obsahující vodoprávní řízení;

- Zkušenost s realizací stavby spočívající v demolici ve vodoteči v hodnotě 1.500.000 Kč;

- Zkušenost s realizací stavby spočívající v stavebních prací ve vodoteči v hodnotě 1.500.000 Kč.

Způsob prokázání:

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení dle výše uvedené specifikace včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Součástí seznamu stavebních prací musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon, e-mail).

    - Splnění technické specifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím zaměstnancům.

Požadovaná minimální úroveň:

Funkce stavbyvedoucí: - min. SŠ vzdělání (v oboru stavebním), praxe na této pozici (stavbyvedoucí) v délce minimálně 5 let, zkušenost s obdobnými zakázkami - 5 stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let (obdobným charakterem se rozumí stavební práce spočívající v obdobných prací tak, jak jsou definovány v projektové dokumentaci). Každá z těchto stavebních prací obdobného charakteru musela dosáhnout alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

- Způsob prokázání:

Doklad prokazující odborné vzdělání, doklad o autorizaci, strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující délku praxe na pozici stavbyvedoucí a jeho reference. Dodavatel může využít vzor strukturovaného životopisu z přílohy této zadávací dokumentace.

    - Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona prokáže dodavatel předložením přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

- Požadovaná minimální úroveň:

- Demoliční stroj s dosahem 15 m

- Recyklační linka

- Dopravní prostředky pro odvoz suti a přepravu betonové směsi

- Způsob prokázání:

- Účastník doloží relevantními doklady dispozici výše uvedeného pro plnění veřejné zakázky (např. doklad prokazující vlastnictví) splňující požadavky zadavatele. Účastník doloží čestné prohlášení, že technika k provádění sečí je schopna práce ve zvýšeném zátěžovém režimu.

  - Prokazování splnění kvalifikace v nabídce

    - Dodavatel k prokázání splnění kvalifikace může předložit kopie dokladů.

    - Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

    - Dodavatel nesmí nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

# Obchodní a platební podmínky

    - Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Smlouva o dílo je zpracována na každou část veřejné zakázky samostatně. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

# Zpracování nabídkové ceny

    - Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v Kč bez DPH.

    - Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami v závazném návrhu smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky.

    - Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

    - Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení příslušné části zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

# Hodnoticí kritéria

    - Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

    - Základní hodnotící kritérium je:

| - Č. dílčího kritéria | - Popis kritéria | - Váha v % |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Nabídková cena za předmět plnění v Kč bez DPH | - 70 |
| - 2. | - Termín splnění zakázky v kalendářních dnech | - 30 |

    - Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií:

- 1. kritérium: Nabídková cena za předmět plnění v Kč bez DPH

- U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejnižší nabízené hodnotě bez DPH přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:

- početbodů=100xnejnižšínabídkovácenazapředmětplněnívKčbezDPHhodnocenánabídkovácenazapředmětplněnívKčbezDPH

- Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude následně přepočten jeho vahou (tj. x 0,7).

- 2.kritérium: Termín splnění zakázky v kalendářních dnech

Hodnotit se bude doba realizace ve dnech od podpisu smlouvy.

U tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude nejkratšímu termínu dodání přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:

početbodů=100xnejkratšídobarealizacezakázkyvednechhodnocenádobarealizacezakázkyvednech

Výsledek bude zaokrouhlen dle matematických pravidel na dvě desetinná místa. Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude následně přepočten jeho vahou (tj. x 0,3).

    - Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

    - V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek rozhodne los. K losování budou přizváni zástupci dotčených uchazečů.

# Další požadavky zadavatele

  - Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy

    - Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, zastupovat účastníka (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené kopii).

  - Harmonogram

    - Dodavatel jako součást nabídky předloží harmonogram provádění prací, který bude odpovídat nabídnuté délce plnění veřejné zakázky a bude zpracován v podrobnostech denního harmonogramu.

  - Seznam poddodavatelů

    - Účastník je povinen v nabídce předložit seznam předpokládaných poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele).

    - Vzor seznamu poddodavatelů je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

# Požadavky na zpracování nabídky

  - Obecné požadavky

    - Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

    - Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

    - Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

    - Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby byla předložena ve dvojím listinném vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie). Nabídka bude rovněž předložena v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf. Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc(x) a soupis stavebních prací v .xls.

    - Listinné vyhotovení nabídky bude zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.

    - Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.

    - Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).

    - Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Rekonstrukce mostku na ul. Lipové, osada Antoníček a nápisem Neotvírat.

    - Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, a to v pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:30, v úterý a čtvrtek od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, ve středu 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 a v pátek od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30 hod. Nabídky je rovněž možné podávat poštou nebo obdobnou službou na uvedenou adresu.

    - Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky zadavateli.

    - Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do evidenčního archu podaných nabídek.

    - Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se nepovažují za nabídky podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

  - Struktura nabídky

    - Zadavatel doporučuje dodavatelům strukturovat nabídku následujícím způsobem:

      - Krycí list nabídky

      - Obsah nabídky

      - Doklady k prokázání splnění kvalifikace

      - Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu v obchodním rejstříku)

      - Návrh smlouvy včetně příloh

      - Seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů

      - Případné další dokumenty

# Lhůty, otevírání nabídek

    - Lhůta pro podání nabídek končí 27. 6. 2017 v 9:00 hod.

# Další informace a výhrady

    - V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

    - Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, veřejným příslibem ani zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je v této zadávací dokumentaci užito pojmu veřejná zakázka a odkazuje se na ustanovení zákona, jedná se pouze o názorný odkaz; v žádném případě to není projevem vůle zadavatele směřujícím k závaznému postupu dle tohoto zákona.

    - Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.

    - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

    - Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 120 dní.

    - Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole).

# Poskytnutí zadávací dokumentace

    - Zadávací dokumentace má následující přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

Příloha č. 3 – Editovatelné přílohy

      - Krycí list nabídky

      - Seznam poddodavatelů

V Brně dne 16. 6. 2017

-----------------------------------------------

Město Český Těšín

JUDr. Michal Šilhánek, pověřen zadavatelem