„Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P + R"

Splnění požadavků dotčených orgánů

| Objednatel: | Město Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | 7s architektonická kancelář s.r.o. Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 IČ: 281 88 845 |  |
| Zastoupený: | Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica Tel: +420 602 444 722 E-mail: kubica@7s.cz |  |
| Stupeň PD: | DSP |  |
| Datum: 20.3.2018 |  |  |

Seznam DO:

1 – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a OŽP

Koordinované závazné stanovisko ze dne 18.09.2018

Pro ochranu stávajících dřevin bude dodržená norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostu
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Investor a dodavatel realizačních prací bude účinně předcházet prašnosti při provádění stavby
a při manipulaci se zeminami a sypkými materiály (např. čištěním a mlžením prostoru staveniště,
zakrytováním části staveniště plachtami, zkrápěním materiálů, s nimiž se manipuluje, obzvláště v době sucha, zakrytováním ložných ploch nákladních vozidel přepracujících sypké materiály, čištěním vozidel předcházet znečišťování komunikací, atd.).

2 – Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště Karviná

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 11.9.2017

3 – Hasičský záchranný sbor MS kraje, územní odbor Karviná

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 29.09.2017

závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 14.02.2018

4 – Archeologický ústav AV ČR, Brno

Stavebník písemně ohlásí termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději 20 dnů před započetím, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. A umožni provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Stanovisko ze dne 29.08.2017

5 - Shell Czech Republic a.s.

1. Společnost Shell Czech Republic, a.s. bude účastníkem všech příslušných řízení.

-	Shell Czech Republic, a.s. je a bude účastníkem všech řízení automaticky ze zákona(ů)

2. Výše uvedenou stavbou nedojde k žádným změnám dopravního připojení čerpací stanice Shell Český Těšín na veřejné komunikace. Budou zachovány veškeré dnešní možnosti příjezdu na čerpací stanici a odjezdu Z čerpací stanice Shell bez jakéhokoliv omezení.

-	předmětná stavba nemění způsob dopravního napojení ČSPH. Drobné, krátkodobé dopravní omezení může nastat při provádění VDZ na sil II/468 v ul. Jablunkovská. Dle mého skromného názoru nemá vliv na povolení předmětné stavby.

3. Uvedenou stavbou nebudou žádným způsobem dotčené objekty čerpací stanice na pozemcích st.p.č. 1824/5 …………..

-	předmětná stavba nezasahuje do těchto objektů. V rámci trvalého a dočasného záboru stavby zasahuje pouze do zpevněných ploch a zeleně (trvalým i dočasným záborem).

4. Po celou dobu Stavby bude zachovám vjezd i výjezd Z čerpací stanice pro všechny zákazníky i zásobování, včetně nákladních automobilů.

-	viz bod. 2

5. Pokud to bude potřeba, uzavře investor před vydáním příslušných rozhodnutí příslušné smlouvy se společností Shell Czech Republic, a.s.

-	dokončená stavba ani výstavba negeneruje potřebu uzavírání smluv mezi stavebníkem (investorem) a společností Shell Czech Republic, a.s.

6. Před zahájením prací nechá investor na svoje náklady vytyčit všechny dotčené stávající přípojky k čerpací stanici (podzemní vedení) na stavbou dotčených pozemcích. Výkopové práce v blízkosti těchto podzemních vedení budou prováděny ručně.

-	V rámci trvalého a dočasného záboru stavby dojde k vytýčení veškerých IS a stavba v ochranných pásmech bude probíhat se souhlasem správců sítí.

zasahuje pouze do zpevněných ploch a zeleně.

7. Investor zachová stávající přípojky k čerpací stanici Shell Český Těšín a zavazuje Se, že Stavba nebude na přípojky ČS Shell Český Těšín napojena.

8. Veškeré stavební práce, s|<ladování materiálu a parkování stavebních mechanismů bude probíhat

mimo pozemky užívané 5polečnostíShe|| Czech Republic, a.s.

9. Stavební práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění pozemků

užívaných společností Shell Czech Republic, a.s.

IU. Dodavatel stavebních a montážních prací vybuduje pro svoje zaměstnance a zaměstnance

subdodavatelů, po dobu výstavby, vlastní sociální zařízení.

11. investor Stavby uhradí společnosti Shell Czech Republic, a.s. náhrady spojené s případným i

krátkodobým přerušením provozu čerpací stanice zaviněným pracemi na výstavbě centrálního

dopravního terminálu Český Těšín. Pokud bude investor znát termíny a délky takových prací,

bude společnost Shell Czech Republic, a.s včas informovat a dojedná s ní výši úhrad. Bez tohoto

ujednání nebudou takové práce zahájeny. Pokud termíny těchto prací nebudou společnosti Shell

Czech Republic, a.s. včas sděleny a nebude dohodnuta výše úhrad a přesto bude provoz čerpací

Zopsonćı u Měslského soudu v Proze dne 26.4.1001, oddíl B, vložko Ó'-PO

Shell Czech Republic os., Antolo Stoško 2027/77, l4O O0 Proho 4

ICO: l5BQŰ554, DICI CZl5BQ0554stanice přerušen, souhlasí investor s výší náhrady stanovenou společností Shell Czech Republic,

a.s. evidenci o přerušení provozu stanice a délce těchto přerušení povede provozovatel čerpací

stanice a je pro investora i společnost Shell Czech Republic, a.s závazná.

Během výše uvedené stavby nebude omezen vjezd na a výjezd z čerpací stanice Shell. V případě,

že k omezení dojde, má se za to, jako by byl přerušen provoz čerpací stanice.

lnvestor bude povinen zajistit odstranění škod vzniklých při výše uvedené stavbě na

komunikacích a ostatních plochách, podzemních vedeních a zařízeních na čerpací stanici

společnosti Shell Czech Republic, a.s., nárok na náhradu škody tím není dotčen.

lnvestor se zavazuje, že bude v průběhu stavby vbezprostřední blízkosti čerpací stanice Shell

Český Těšín brát na zřetel zvýšené bezpečnostní riziko a zejména dodržovat bezpečnostní zóny

stáčecích šachet (4,5 m) a odvětráváni nádrží (Zm).

5 – ELTODO-CITELUM s.r.o.

Souhlas se stavbou dle předložené dokumentace

Podmínky:

1) V dostatečném předstihu předložit samostatný projekt veřejného osvětlení k připomínkování.

2) Před zahájením demontáží zařízení VO v předstihu 30 dnů svolání koordinační schůzky.
3) V předstihu 10ti pracovních dnů před započetím prací kontaktujte správce VO (tel.
602 516 694, nebo glogarm@eltodo.cz ) s požadavkem vytyčení trasy kabelů VO.
4) Koordinovat přeložení stavajícího rozvaděče CS031 tak, aby se řešil prioritně před zásahem
do přeloženého VO.
5) Svítidlo CS00991 penechat v původním umístění a napájení řešit zemním vedením s
protlakem. Zrušením tohoto svítidla by město přišlo o osvětlení prostoru v parku.
6) Přeložené VO na ul. Jablunkovské a Frýdecké napájet ze stávající sítě se zřízením havarijních
propojů z rozvaděče CS031.
7) Navržené nové kabelové vedení VO nemá "kruhování" (havarijní propoje). Vznikají tzv.”slepá
střeva”, kde není v případě poruchy na zemním kab. vedení možnost rozpojení a napojení z
druhé strany.
8) Z hlediska budoucího začlenění do stáv. VO a údržby neosazovat nové VO 12-ti metrovými, ale
použít 10-ti metrové stožáry (NASVĚTLENÍ BUDE VYHOVOVAT).
9) V místech demontovaných stožárů provést spojkování vedení, které bude součástí zaměření a
bude zakresleno v rámci projektu skutečného provedení.
10) Před každým záhozem zeminy v místech vedení kabeláže pro VO přizvat správce VO.

6 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Souhlas se stavbou ze dne 27.11.2017

Stavba je podmíněná realizaci přeložek vodovodních řádů DN 250 GG DN 80 GG v majetku Smvak a.s. a jsou řešené v rámci Smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou č. 988/PR/KA2016. Stavba zpevněných ploch v místě kolize s vodovodním řadem je řešená dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1809/d/ka/2016. Stavba zpevněných ploch a přeložka zemního kabelového vedení VO v kolizi s jednotnou kanalizaci DN 400 BE a DN 1300 BE je řešená dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č 1810/d/ka/2016.

Povinností investora stavebníka před zahájením prací je požádat o vytyčení zařízení Smvak Ostrava a.s. Před zahájením a po ukončení prací bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků Smvak a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola funkčnosti dotčených ovládacích armatur na vodovodu a kontrola úprav veškerých poklopů armatur a kanalizačních poklopů.

7 – Krajský úřad MS kraje, OŽP

Koordinované závazné souhlasné stanovisko ze dne 19.10.2017

8 – ČEZ Distribuce a.s.

Souhlasné stanovisko ze dne 12.09.2017

Všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC), budou respektovány.

9 – CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Souhlasné stanovisko ze dne 7.9.2017

Budou splněny všeobecné podmínky ochrany SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

10 – Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava

Souhlasné stanovisko ze dne 8.9.2017

Stavbou nebude ohrožen drážní provoz.

11 – Správa silnic MS kraje, přísp.org. středisko Karviná

Souhlasné stanovisko ze dne 20.11.2017

Částí stavby Centrální dopravní terminál a parkoviště P+R, kterými dojde k dotčení silnice II/468, budou realizovány před dotovanou stavbou Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín. Jedná se o veškeré stavební úpravy v místě napojení na silnici obruby a napojení  dešťové vpusti do kanalizační stoky v tělese silnice II/468.

Související vodorovné dopravní značení bude investor koordinovat se Správou silnic MSK. Stávající VDZ nebude odstraněno frézováním ani zatřením. Nové VDZ na silnici a v autobusovém zálivu bude v reflexním bílém plastu.

Stavbou nedojde k porušení systému odvodnění silnic II/468 a II/648.

V případě, že v rámci stavby dojde k zásahu do vozovky, ta bude opravená dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací. Obrusná vrstva bude vyměněna v celé délce stavebních zásahů a v šířce min. 0,5m. Napojení na stávající obrusnou vrstvu bude provedeno stupňovitě s přesahem konstrukčních vrstev do roviny povrchu, plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou.

Stavba bude zabezpečená tak, aby během prací nedocházelo ke znečišťování a poškození silnic. Pokud by znečištění způsobilo závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel odstraní znečištění v celém rozsahu a komunikaci vede do původního stavu.

Autobusový záliv bude součástí silnice a po dokončení stavby investor zpracuje geometrický plán, na jehož základě budou pozemky pod novým autobusovým zálivem bezúplatně převedený do majetku MSK.

V případě záboru silnic II/468 a II/648 bude min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, uzavřená smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání.

12 – Dopravní inspektorát Karviná, Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Souhlasné stanovisko ze dne 8.11.2017

13 – Městský úřad Český Těšín, OÚR

14 – Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

15 – GridServices

Souhlasné stanovisko ze dne 27.2.2018

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto další podmínky:
Komunikace, zpevněné plochy:
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v
minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě
strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno
použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba
věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní
porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a
navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
Kanalizace:
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu
s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude
upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se
ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a
vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může
být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Vodovod:
- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu
s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude
upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může
být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Strana 3
Veřejné osvětlení:
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí
být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního
plynárenského zařízení.
Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005)

16 – Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

Kladné stanovisko ze dne 8.3.2018

V případě demontáže hlásičů, bude minimálně 7 dní pře zahájením stavby informován Ing. Nestrašil, z důvodu zajištění demontáže zařízení oprávněnou osobou.

Před zahájením stavby bude kontaktován pan Kolčák, Regionální rada rozvoje a spolupráce.

Před zahájením stavby (min. 7 dní předem) bude za účasti správce komunikace (FCC Česká republika s.r.o.) proveden monitoring místních a účelových komunikací dotčených staveništní dopravou, z důvodu případného poškození. Po ukončení výstavby bude, opět za účasti správce komunikací, provedeno vyhodnocení poškození komunikací s následným odstraněním závad.

Po celou dobu výstavby bude udržována čistota na přilehlých komunikacích a veřejných prostranstvích kolem stavby.

17 – Shell čerpací stanice – souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 22.8.2016

Všechny stanovené podmínky budou dodrženy. Stavbou nedojde k žádným změnám dopravního připojení čerpací stanice na veřejné komunikace. Veškeré možnosti příjezdu a odjezdu budou zachovány bez jakéhokoliv omezení a to po celou dobu výstavby. Stávající přípojky čerpací stanice nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude probíhat mimo pozemky společnosti. Staveniště bude vybaveno vlastním sociálním zařízením po celou dobu výstavby.