Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2024 na provedení stavby

„ZŠ Kontešinec – oprava střechy MŠ Masarykovy sady“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		………………………………………….

………………………………………….

e-mail:				………………………………………….

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# Zhotovitel:			H&B delta, s.r.o.

se sídlem:			Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:			Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

ve věcech technických:		………………………………………….

e-mail:				………………………………………….

IČ:				25835661

DIČ:				CZ25835661

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu realizace stavby “ZŠ Kontešinec – oprava střechy MŠ Masarykovy sady“, došlo ke vzniku nových skutečností, v podobě víceprací (větší plocha dlažby k rozebrání a následné kladení vzhledem k realizaci hromosvodu, chybějící položky v rozpočtu na opravu střechy nad vstupem, nutné zateplení schodišťových stěn, mezipodest a podkroví po odkrytí stávající krytiny, osazení větrací mřížky zabraňující pádu ptactva do komínu, nové oplechování atiky nad rámec předpokládaného rozsahu, osazení nového dřevěného vikýřového okýnka místo stávajícího plastového, vybudování a osazení stožáru pro firmu Silesnet) a méněprací (nebylo provedeno zemnění hromosvodu ve dvorní části, z důvodu dobrého stavu a jeho nedávné rekonstrukci, menší rozsah poškození na opravovaných římsách a komínu oproti plánovanému předpokladu, z důvodu změny technologie zateplení půdy se nebude provádět odstranění násypu a bourání dlažeb, nebude provedena výměna podkrovních dveří vzhledem k jejich vyhovujícímu stavu a nebude realizován záchytný bezpečnostní systém na věžičce)

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2024. Specifikace dodatečných méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č.1 bez DPH			5.309.021,93 - Kč

dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH		  		 - 311.838,69 - Kč

dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH		  		   253.402,64 - Kč

celková cena díla bez DPH 				          		5.250.585,88 - Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací.

3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1835/28./RM, dne 08.10.2024.

Českém Těšíně dne 14.10.2024 			Ve Vsetíně dne 09.10.2024

______________________________   	   	_______________________________

za objednatele:			          	  	za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Ing. Ondřej Hurta, jednatel