
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2025 na provedení stavby „Podkladová deska včetně montážních pilířů pro instalaci hřiště“ v rámci akce „FIFA aréna při ZŠ Hrabina v areálu ZŠ Slezská“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín


se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín


zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

………. 







……….

e-mail:



……….


IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


PETSTA projekt s.r.o.





se sídlem:


Boršice 502, 687 09 Boršice


zastoupen:


Ing. Petr Výstup, jednatel







Bc. Stanislav Výstup, jednatel

ve věcech technických:

……….






……….



e-mail:



……….






……….

IČ:



22457305


DIČ:



CZ22457305
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Podkladová deska včetně montážních pilířů pro instalaci hřiště“ v rámci akce „FIFA aréna při ZŠ Hrabina v areálu ZŠ Slezská“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.10.2025. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


2 633 745,46 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

   962 539,72 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH

          
 - 673 832,53 Kč

celková cena díla bez DPH 



2 922 452,65 Kč


DPH 21 %

 



   613 715,06 Kč


celková cena díla včetně DPH 


          
3 536 167,71 Kč

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy vč. položkových rozpočtů změn.
3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2820/42./1/RM, dne 05.11.2025.
V Českém Těšíně dne 13.11.2025


V Boršicích dne 12.11.2025
______________________________   
   
_______________________________

za objednatele:


          
  
za zhotovitele:

      Karel Kula, starosta

                                      Ing. Petr Výstup, jednatel








Bc. Stanislav Výstup, jednatel

Strana 2 (celkem 2)


