Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 04. 2023 na provedení stavby 
„Oprava střechy budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

# 1.2	Zhotovitel:			W.H.A. system spol. s r.o.

se sídlem:			Blanická 21, 787 01 Šumperk

zastoupen:			Radek Sedláček, jednatel

ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				61945251

DIČ:				CZ61945251

(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace stavby “Oprava střechy budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“ došlo ke vzniku nových skutečností, kdy objednatel požadoval záměnu EPS 100 za EPS 150, z důvodu možnosti budoucí realizace FVE na střechu. Na stavbě se vyskytoval jiný druh odpadu, než bylo uvedeno v rozpočtu, to bylo narovnáno dle skutečnosti a vážních lístků. Dále byly nad rámec smlouvy o dílo osazeny tvarovky a ventilační hlavice, došlo k odstranění konstrukce pro klimatizace a byly dořešeny průchody pro kabely a odvětrání kotelny. Na stavbě nebylo použito lešení a nebylo nutné provést opravy omítek atik, protože tyto byly realizovány navazující stavbou. Tyto změny si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 18. 04. 2023 (dále jen „smlouva“).

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle smlouvy bez DPH						2.587.000,00 Kč

vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH					+ 427.236,37 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH					– 500.958,99 Kč

cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 					2.513.277,38 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 
Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, 
kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1743/26./RM, dne 27.08.2024.

V Českém Těšíně dne 13. 09. 2024				V Šumperku dne 06. 09. 2024

______________________________   	  		_____________________________

za objednatele:			          	  		za zhotovitele:

Karel Kula, starosta						Radek Sedláček, jednatel