Dohoda

o konečném vyúčtování ceny za provedení díla

„ZŠ Kontešinec – oprava střechy MŠ Masarykovy sady“

uzavřená podle § 1746 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# Zhotovitel:			H&B delta, s.r.o.

se sídlem:			Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupen:			Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

ve věcech technických:		……………………………………….

e-mail:				……………………………………….

IČ:				25835661

DIČ:				CZ25835661

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „strany“ nebo též jednotlivě jen „strana“)

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která předcházela uzavření níže uvedené smlouvy o dílo, byl zhotovitel, jakožto účastník zadávacího řízení, vyzván k objasnění některých položek v položkovém rozpočtu se zachováním výše celkové nabídkové ceny a k zaslání opravené verze rozpočtu, což zhotovitel, jakožto účastník zadávacího řízení splnil a zaslal opraveny položkový rozpočet.

Na základě smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2024 na realizaci díla „ZŠ Kontešinec – oprava střechy MŠ Masarykovy sady“ a následných dodatků č. 1 a 2 činí konečná cena za provedení díla částku 5.250.585,88 Kč bez DPH.

Dne 31. 10. 2024 došlo k ukončení přejímacího řízení díla mezi stranami. V rámci kontroly soupisu provedených prací po ukončení díla a skutečně zrealizovanými pracemi, byl zjištěn nesoulad v položkách, jenž vedl k rozdílné celkové hodnotě zakázky (5.117.035,88 Kč bez DPH). Tento nesoulad vznikl administrativní chybou, spočívající v záměně výše uvedených dvou položkových rozpočtů při fakturaci. Práce byly však provedeny v rozsahu správného položkového rozpočtu.

# Konečná cena díla

V souladu s výše uvedeným, se strany dohodly o narovnání rozdílu ve výši 133.550,- Kč bez DPH, mezi cenou za dílo dle Smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a 2 a provedenou prací.

# Ostatní ujednání

## Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato dohoda vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží dohodu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v této dohodě budou zpracovány pouze za účelem jejího  plnění.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet.

5.7.	Uzavření této dohody  bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 1986/30./RM, dne 26.11.2024.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Českém Těšíně 29.11.2024			Ve Vsetíně dne 03.12.2024

______________________________   	   	_______________________________

Karel Kula					Ing. Ondřej Hurta, jednatel

starosta						jednatel