Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2025 na provedení stavby 
„Snížení energetické náročnosti – Masarykova ZŠ Český Těšín – výměna oken a dveří“,

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		xxx

xxx

e-mail:				kadlubiec@tesin.cz

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen „objednatel“)

a

# 1.2 	Zhotovitel:			RI OKNA a.s.

# se sídlem:			Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupen:	Petrem Ingrem, předsedou představenstva

IČ:				60724862

DIČ:				CZ60724862

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu realizace díla s názvem „Snížení energetické náročnosti – Masarykova ZŠ Český Těšín – výměna oken a dveří“ došlo ke vzniku původně nepředvídaných skutečností, které způsobily změnu v rozsahu původně sjednaných prací, a to konkrétně záměnou parapetů (PVC/dřevotříska), úpravou počtu a vybavení oken (pákové ovladače, mříže, žaluzie), úpravou vchodových dveří (zvětšení, rozšiřovací profily), dodání a montáž 2 ks oken navíc a výměna sítí v tělocvičně. Jedná se o přípustné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu nutnosti změn oproti původnímu rozsahu díla, smluvní strany, v souladu s čl. 16 odst. 16.9. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění čl. 6 odstavce 6.1 článku Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH:			9.492.515,65 Kč

vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:		   	   242.503,58 Kč

méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:		   	 - 689.337,73 Kč

celková cena díla bez DPH:				9.045.681,50 Kč

DPH 21 %:						1.899.593,12 Kč

celková cena díla včetně DPH:			           10.945.274,62 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (změna č. 1 MNP, změna č. 2-4 – VCP1-3)

3.7	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2561/38./1/RM dne 16.07.2025.

V Českém Těšíně dne 25.7.2025			V Bzenci, dne 18.7.2025

______________________________		_______________________________

za objednatele:					za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Petr Ingr, předseda představenstva

předseda představenstva