Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2025 na provedení stavby „Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo projektu:                ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0163

Registrační číslo projektu:             CZ.06.04.01/00/22_037/0003693

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		……….

……….

e-mail:				……….

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s.r.o.

se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná

zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa

ve věcech technických:		……….

e-mail:				……….

IČ:				277 89 012

DIČ:				CZ27789012

bankovní spojení:		……….

č. účtu:				……….

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nutnosti realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby "Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2025. Jedná se o přípustné změny závazku, které lze zařadit podle ustanovení § 222, odst. 4 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace dodatečných prací a s nimi souvisejících méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 		          	1 630 000,00 Kč

dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH		   232 564,36 Kč

méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		          	 - 196 764,27 Kč

celková cena díla bez DPH 				1 665 800,09 Kč

DPH 21 %		 				   349 818,02 Kč

celková cena díla včetně DPH 			          	2 015 618,11 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací (Změnové listy ZL1).

3.7	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2583/39./RM, dne 19.08.2025.

| V Českém Těšíně dne: 28.08.2025 | V Karviné dne: 20.08.2025 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| Karel Kula, starosta | Ing. Bogdan Kujawa, jednatel |