Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2025 na provedení stavby „ZŠ Havlíčkova – modernizace WC v roce 2025“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		………………………………………………………….

………………………………………………………….

e-mail:				………………………………………………………….

IČ:				00297437

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s r.o.

se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná

zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa, jednatel

ve věcech technických:		………………………………………………………….

e-mail:				………………………………………………………….

IČ:				277 89 012

DIČ:				CZ27789012

(dále jen „zhotovitel“)

V rámci rekonstrukce stávajících toalet ve 3.NP objektu byl po odstranění toaletních mís zjištěn špatný stav navazujícího svislého odpadního potrubí a podkladní vrstvy podlahy, proto bylo nutná jejich výměna a vyrovnání betonem. Dále v rámci řešení šaten u umýváren tělocvičny v 1. PP byl po odstranění stávajícího otěruvzdorného nátěru z hygienického hlediska navržen keramický obklad do výšky 1,5m. Zároveň po provedení zednických prací bylo zjištěno, že není nutná výměna stávajících 13ks ocelových zárubní.  Z důvodu méněprací a víceprací, jenž vyvstaly z výše uvedených změn, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2025. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH					3.370.000,00 - Kč

dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		  		   - 47.015,69 - Kč

dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH		  		   116.189,48 - Kč

celková cena díla bez DPH 				          		3.439.173,79 - Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:2724/41./RM, dne 30.09.2025.

Českém Těšíně dne 03.10.2025 			V Karviné dne 03.10.2025

______________________________   	   	_______________________________

za objednatele:			          	  	za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Ing. Bogdan Kujawa, jednatel