Příkazní smlouva

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. 
Smluvní strany

## Příkazce:			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				00297437

DIČ:				CZ00297437

(dále jen příkazce)

a

## Příkazník:			BENEPRO, a.s.

se sídlem:			Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva

ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				info@benepro.cz

IČ:				26820781

DIČ:				CZ26820781

(dále jen příkazník)

### II.

### Základní ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

## Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, z níž vyplývá minimální výše pojistného plnění v částce 1.000.000,- Kč. Příkazník se zavazuje k výzvě příkazce tuto smlouvu kdykoliv předložit a současně vyslovuje souhlas, aby si příkazce svým jménem vyžádal v nezbytném rozsahu informace o této pojistné smlouvě od pojistitele příkazníka.

### III.

### Předmět smlouvy

      - Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, za úplatu podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) při realizaci díla s názvem „Podpora dostupného bydlení na ul. Tovární č. 314/27“ (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

- Výkon TDS je povinen příkazník zajišťovat podle příkazcem předané projektové dokumentace pod názvem „Podpora dostupného bydlení na ul. Tovární č. 314/27“ zpracované společností BMCH s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

- Příkazce předá příkazníkovi informace, zejména doklady (stavební povolení / povolení záměru, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí apod.), smlouvy a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

- Příkazník nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad projektové dokumentace.

- Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) zejména v tomto rozsahu:

## seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby/díla, zejména s PD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s PD, s obsahem smlouvy s dodavatelem, s obsahem stavebního povolení/povolení záměru apod.

## organizace a zajištění předání a převzetí místa plnění díla zhotoviteli, vč. vypracování protokolárního zápisu o předání a převzetí staveniště

## pravidelná kontrola stavby (min. tři dny v týdnu), z hlediska kvality a postupu prováděných prací, použitých výrobků a materiálů

## kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací s podmínkami vytčenými ve stavebním povolení či jiném rozhodnutí stavebního úřadu či jiného orgánu státní správy na úseku výstavby nebo plynoucími z vyjádření dotčených subjektů či orgánů, dále pak s legislativou a obecnými technickými požadavky na výstavbu, kontrola plnění podmínek DNSH (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat)

## jednání s dodavateli a prosazování zájmů investora

## přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací

## dohlížení na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí, účastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi

## evidence a kontrola případných víceprací a méněprací, jejich odůvodnění

## průběžná kontrola harmonogramu výstavby

## dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

## dohlížení na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené dodavatelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku, provádění průběžných zápisů vztahujících se k plnění činnosti zhotovitele díla

## kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, vč. kontroly souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a se skutečně provedenými pracemi a jejich odsouhlasení (např. k položce „Poplatek za uložení na recyklační skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky),

## povinnost vyžadovat a kontrolovat soulad soupisu skutečně provedených prací, jež je přílohou jednotlivých faktur, tzv. čerpání dle článku 3.2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění

## organizace kontrolních dnů a účast při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev

## informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby

## kontrola vad a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění

## zajištění průběžné fotodokumentace prováděné stavby (vč. zakrývaných konstrukcí), která bude po ukončení realizace stavby předána příkazci v el. podobě na CD (případně jiným vhodným způsobem)

## bezvýhradné dodržování postupů dle PD, ve výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat

## požádá místně příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí na provedenou stavbu

## zajistí přípravu všech potřebných dokladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby

## zajistí přípravu všech potřebných dokladů pro poskytovatele dotace

## účast na kontrolní prohlídce stavby, na kolaudačním jednání, nebo při uvedení stavby do užívání

Po dokončení stavby:

## spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavba mohla být v souladu s právními předpisy užívána

## kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

## kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků

## spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřizování reklamací díla a uplatňování práv z vadného plnění díla

## součinnost při případných následných kontrolách předmětné stavby

## řešení všech připomínek ke kvalitě díla od dotčených orgánů či organizací nebo od občanů města

- Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení díla.

### IV.

### Doba plnění

- Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy TDS.

- Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy.

    - Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 04/2026

    - Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: 08/2027 (ve lhůtě 480 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště)

### V.

### Místo plnění

      - Místem plnění je ul. Tovární v Českém Těšíně (blíže viz projektová dokumentace stavby).

### VI.

### Odměna

            - Smluvní strany se dohodly, že za provedený výkon TDS náleží příkazníkovi odměna:

odměna bez DPH 						   890.000,- Kč

DPH 21 %		   186.900,- Kč

odměna včetně DPH 						1.076.900,- Kč

- Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním závazku dle článku III. této smlouvy a zisk příkazníka, vč. cestovních nákladů, telekomunikačních a poštovnách nákladů, nákladů na množení dokumentace a dokladů, náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zjišťované přímo TDS, mzdové náklady zaměstnanců TDS.

- V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti TDS dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, nemá TDS za tento měsíc právo na odměnu. Za důvody na straně objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby.

- Tato odměna je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány zadávacími podmínkami a touto smlouvou, dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí do termínu úplného ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle článku III. této smlouvy.

- Případné prodloužení či zkrácení lhůty realizace stavebních prací oproti předpokladu nemá na výši této odměny vliv.

- V případě, že příkazce bude požadovat další práce a činnosti, nespecifikované zadávacími podmínkami a touto smlouvou, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy a dodatečné práce a činnosti budou oceněny podle platného sazebníku UNIKA.

- Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

### VII.

### Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

- Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur), dle soupisu provedených činností podepsaného příkazníkem po předchozím odsouhlasení ze strany příkazce, s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je příkazník povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a název projektu, ke kterému se faktura vztahuje:

„Podpora dostupného bydlení na ul. Tovární č. 314/27“, CZ.06.04.02/0023_101/0007008

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy,

- název stavby,

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

- lhůta splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo,

- přílohu faktury a její nedílnou součást bude tvořit příkazcem odsouhlasený výkaz provedených činností za dané fakturační období.

- Fakturu doručuje příkazník příkazci v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@tesin.cz, případně do datové schránky příkazce.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

- Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Stane-li se příkazník nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

### VIII.

### Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro činnost podle této smlouvy potřebné podklady a informace, o něž bude požádán, jakož i veškerou další součinnost nezbytnou ke splnění účelu této smlouvy.

- Příkazce předá příkazníkovi zejména povolení záměru/stavební povolení, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí, smlouvu se zhotovitelem stavebních prací vč. naceněného položkového rozpočtu, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, případně další potřebné dokumenty či informace.

- Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele stavby s právem rozhodovacím, řízení týkajícího se užívání stavby a reklamačního řízení.

- Příkazce se zavazuje činit veškerá potřebná rozhodnutí ihned, nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení žádosti příkazníka, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné.

- Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované záležitosti, přičemž má právo zvolit formu a lhůtu, ve které chce požadované informace obdržet.

- Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit příkazníkovi plnou moc, která jej bude opravňovat k právní úkonům dle této smlouvy za příkazce, pokud je plná moc potřeba ke splnění povinnosti dle této smlouvy. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. IV této smlouvy.

### IX.

### Práva a povinnosti příkazníka

## Příkazník je povinen:

- uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaných činností TDS,

- konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem,

- řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to ihned, kdy se takovou skutečnost dozvěděl,

- bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

- postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a s odbornou péčí,

- vykonávat TDS v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci stavby, právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, zadávací dokumentaci vyjádřeními, stanovisky a pokyny příkazce,

- poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod.

- předkládat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti,

- písemně informovat příkazce o plnění smlouvy prostřednictvím dalších osob.

## Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.

## Příkazník na sebe přebírá odpovědnost za správné plnění činností dle článku III. v celém jeho rozsahu.

## Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci či třetím osobám. Za škodu se považuje i škoda či újma, která vznikla příkazci tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti příkazníka. Příkazce je oprávněn vznést nároky plynoucí z nedostatků činnosti příkazníka do 5 let od doby, kdy plnění dle této smlouvy bylo ukončeno. Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou vadným plněním ze strany třetích osob, které při své činnosti dle této smlouvy použije.

## Příkazník je při plnění závazků dle této smlouvy dále povinen vést písemný soupis provedených služeb a činností. Tento soupis podepsaný příkazníkem bude podkladem k vyúčtování provedených služeb a činností dle čl. VII. Platební podmínky, odst. 2, této smlouvy.

## Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s PD, stavebním povolením, zadávací dokumentací, smlouvou se zhotovitelem díla nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem.

## Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.

## Příkazník je povinen v případě, že zjistí, že se zhotovitel díla odchýlil od technologických postupů nebo používá materiál a výrobky rozdílné od PD, na tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do dvou dnů) upozornit zhotovitele díla a vyzvat ho k nápravě. V případě, že na toto upozornění nereaguje, je povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do dvou dnů) oznámit příkazci. Po dohodě s příkazcem je příkazník oprávněn zastavit na příslušném místě plnění zastavit dílo do doby nápravy této skutečnosti.

## Příkazník podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že není (příkazník sám ani jeho statutární orgány, zaměstnanci či osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění předmětu této smlouvy) osobou podjatou ve vztahu ke zhotoviteli stavby ani osobou s ním jakkoliv majetkově propojenou. V případě, že tato skutečnost nastane v průběhu plnění této smlouvy, je příkazník povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně oznámit příkazci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

## Příkazník je povinen:

- informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věcech dle této smlouvy,

- průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci stavby a plnění úkolů dle této smlouvy.

## Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.

## Příkazce informuje příkazníka a příkazník bere na vědomí, že stavba a související činnosti v rámci projektu „Podpora dostupného bydlení na ul. Tovární č. 314/27“ budou realizovány s využitím dotačních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, získaných příkazcem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Příkazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Příkazník se dále zavazuje, že příkazci nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy příkazníkem vznikne příkazci závazek vrátit dotaci nebo její část jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud příkazník znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

### X.

### Smluvní pokuty

  - V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, může příkazník požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že příkazník nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy, je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

  - Při porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany příkazníka, jejíž důsledkem bude fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele díla, má příkazce právo uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace, maximálně však do výše 20% odměny příkazníka dle této smlouvy.

  - Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodloužení lhůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí její řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

  - Pokud závazek provést předmět smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

  - Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

  - Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce příkazníka.

### XI.

### Změna a ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu je možno měnit výlučně na základě písemného dodatku podepsaného oběma stranami, který bude explicitně označen jako „dodatek k příkazní smlouvě“ s uvedením čísla dodatku. Jakékoliv jiné zápisy, protokoly či záznamy, byť oboustranně podepsané se za změnu smlouvy nepovažují.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dle této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k uzavření smlouvy. Příkazce není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

- Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl.  IV. této smlouvy.

- Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo odstoupením od smlouvy.

- Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

- V případě výpovědi je příkazce oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to v případě, že bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona nebo podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána výpověď.

- Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, přestože byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněna a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu. Pro odvolání příkazu za strany příkazce platí ustanovení § 2443 občanského zákoníku.

- Příkazce může odstoupit od smlouvy také v případě, že mu nepodaří zajistit finanční prostředky a stavba se nebude realizovat.

- Příkazník může odstoupit od smlouvy, pokud by jeho výkon podle pokynu příkazce měl být v rozporu se zákonem Na tuto skutečnost však musí příkazník neprodleně příkazce upozornit. Odstoupit od smlouvy pak může příkazník okamžitě, pokud nedojde do 3 dnů od oznámení ke změně pokynu.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.

### XII.

### Závěrečná ujednání

## Příkazník je povinen minimálně do 31.12.2048 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu/díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu/díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k předmětu této smlouvy po dobu 20 let od ukončení realizace projektu/díla, tj. minimálně do 31.12.2048.

## Příkazník je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli, a to minimálně do 31.12.2048.

## Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy.

## Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v listinné podobě s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

## Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín č. 3152/47./RM, dne 10.03.2026.

V Českém Těšíně dne 16.03.2026		V Českém Těšíně dne 13.03.2026

______________________________   	   	_______________________________

za příkazce	:			          	za příkazníka:

Karel Kula, starosta				Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva